МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за възлагане на поръчката е “Икономически най-изгодната оферта”

1. Начин на оценка на офертите

КО = ТО + ФО, където

- ТО е ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата на участника – с максимално възможна оценка 50 т., включващи следните под-показатели:

  - Показател 1 (П1) – Стратегия за контрол на технологичната последователност на строителните процеси – с максимално възможна оценка 25 т.

  - Показател 2 (П2) – Организация за изпълнение на поръчката – с максимално възможна оценка 25 т.

ТО се изчислява по формулата: П1+П2

- ФО е ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на офертата на участника - предложена от участника крайна цена - с максимално възможна оценка 50 т.

2. Определяне на ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата

Показател 1 (П 1) – Стратегия за контрол на технологичната последователност на строителните процеси

Стратегията за контрол на технологичната последователност на строителните процеси се описва в Образец - Предложение за изпълнение на поръчката от Документацията за участие под формата на обяснителна записка, която обхваща следните елементи:

- Стратегия за упражняване на контрол по видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение;

- Стратегия за упражняване на контрол върху влаганите строителни материали и изделия, тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, начин на влагане, изпитания и др.

- Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им;

| Пока-зател | Наименование | Обстоятелства, при които се поставят точките | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П 1 | Стратегията за контрол на технологичната последователност на строителните процеси | Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, начин на влагане, изпитания и др. Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение. | 25 т. |
|  |  | Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, начин на влагане, изпитания и др. Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, но са налице пропуски и/или несъответствия при описанието на тяхната технологична последователност. | 15 т. |
|  |  | Участникът е описал стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите начин на влагане, изпитания и др. Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта. Участникът не е обърнал внимание на контрола на доставените строителни материали и изделия, начин на влагане, изпитания и др. и/или не е посочил методи за контрол във връзка подмяната или корекцията на несъответстващи материали и изделия. Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение. | 5 т. |

Показател 2 (П2) – Организация за изпълнение на поръчката

Организацията за изпълнение на поръчката се описва в Образец от Документацията за участие – Предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка, която обхваща следните елементи:

- Описание на обезпечеността и разпределението на човешките ресурси за изпълнението на поръчката, отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности;

- Описание на документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнението на обекта;

- Индикативен график на изпълнение на поръчката в свободен формат, който да онагледява предложената Организация за изпълнение на поръчката.

| Пока-зател | Наименование | Обстоятелства, при които се поставят точките | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 | Организацията за изпълнение на поръчката | Представено е описание на обезпечеността и разпределението на човешките ресурси за изпълнението на поръчката, отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; Представено е описание на документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнението на обекта. Представен е индикативен график на изпълнение на поръчката в свободен формат, който да онагледява предложената Организация за изпълнение на поръчката. | 25 т. |
|  |  | Представено е описание на обезпечеността и разпределението на човешките ресурси за изпълнението на поръчката, отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; Представено е описание на документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнението на обекта, но са допуснати нарушение/нарушения на коректната последователност на изготвяне на документите. Представен е индикативен график на изпълнение на поръчката в свободен формат, който да онагледява предложената Организация за изпълнение на поръчката. | 15 т. |
|  |  | Представено е описание на обезпечеността и разпределението на човешките ресурси за изпълнението на поръчката, отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, но са допуснати разминавания/ несъответствия между дейностите, подлежащи на контрол и отговорностите на специалистите по осъществяването на този контрол. Представено е описание на документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на изпълнението на обекта. Представен е индикативен график на изпълнение на поръчката в свободен формат, който да онагледява предложената Организация за изпълнение на поръчката. | 5 т. |

3. Определяне на ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ФО) - предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката - оценката се формира по следния начин:

ФО = (Cmin / Ci) х 50

Където Ci е предложената крайна цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция съгласно Финансовото предложение на съответния участник.

Където Cmin е минималната предложена крайна цена за изпълнение на съответната обособена позиция съгласно Финансовите предложения на участниците.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.